## Slide 1
PROYECTO APT · INGENIERÍA INFORMÁTICA · DUOC UC, SEDE VIÑA DEL MAR
Neuroflex VR
Realidad virtual y machine learning para ralentizar el deterioro
cognitivo en adultos mayores
Mauricio Galdames Pino
Project Manager & Desarrollador VR
Cristóbal De La Hoz Cifuentes
Especialista en Machine Learning

## Slide 2
EL PROBLEMA
El deterioro cognitivo en adultos mayores
Los problemas cognitivos afectan memoria, atención, coordinación motora y planificación, y son factor de riesgo de demencia — aumentando la dependencia y la demanda de servicios de salud.
Dónde se sitúa
Chile enfrenta un envejecimiento poblacional acelerado. El proyecto se implementará en el CESFAM Nueva Aurora, en Viña del Mar.
A quién afecta
Adultos mayores, hombres y mujeres, entre 60 y 90 años, con independencia funcional — su autonomía, calidad de vida y los servicios de salud que los atienden.
ENVEJECIMIENTO EN CHILE
18,1%
de la población tenía más de 60 años en 2022
31,1%
proyectado para 2050 — un desafío demográfico y sanitario
Neuroflex VR — Proyecto APT
2

## Slide 3
CÓMO LO RESOLVEMOS
Nuestra solución
Un sistema de realidad virtual (Unity + Oculus Quest 2/3) donde, desde una posición sentada, los adultos mayores participan en escenarios de campo y ciudad con desafíos motores y cognitivos — complementado con un módulo de machine learning que apoya la identificación de deterioro cognitivo leve.
VR
Entorno inmersivo
Escenarios de campo y ciudad en Unity, con desafíos de atención, memoria y coordinación motora.
⏱
Protocolo de intervención
Sesiones de ~15 minutos, 2–3 veces por semana, durante 8 semanas.
ML
Módulo de Machine Learning
Compara algoritmos para apoyar —no reemplazar— la evaluación clínica tradicional.
✓
Medición de impacto
MoCA para deterioro cognitivo y UEQ-S para usabilidad, antes y después.
Neuroflex VR — Proyecto APT
4

## Slide 4
OBJETIVO
Objetivo general
Desarrollar y validar un prototipo funcional de realidad virtual inmersiva, con el propósito de evaluar su contribución a la ralentización del deterioro cognitivo en adultos mayores con independencia funcional, en el CESFAM Nueva Aurora.
1
Diseñar el entorno VR
Entorno inmersivo en Unity y HMD con desafíos motores y cognitivos.
2
Implementar la intervención
Sesiones de ~15 min, 2–3 veces por semana durante 8 semanas.
3
Evaluar usabilidad
Experiencia de usuario mediante el cuestionario UEQ-S.
4
Evaluar el modelo ML
Algoritmos con datos mixtos para apoyar la detección de deterioro leve.
Neuroflex VR — Proyecto APT
3

## Slide 5
METODOLOGÍA
Ágil e híbrida: Scrum + CRISP-DM
Scrum para el desarrollo del entorno VR en Unity, y CRISP-DM para la construcción e integración del módulo de Machine Learning.
1
Planificación y requerimientos
Historias de usuario, alcance de pruebas, Product Backlog.
›
2
Diseño e implementación VR
Entorno inmersivo en Unity para Oculus Quest 2/3.
›
3
Desarrollo del módulo ML
Preparación de datos, entrenamiento y comparación de algoritmos.
›
4
Intervención y pruebas
Protocolo con adultos mayores; medición MoCA y UEQ-S.
›
5
Análisis y cierre
Procesamiento estadístico e informe final.
Neuroflex VR — Proyecto APT
5

## Slide 6
EQUIPO
Roles y responsabilidades
Mauricio Galdames Pino
Project Manager & Desarrollador Principal VR
Gestión del proyecto y facilitación de Scrum
Arquitectura y desarrollo del entorno inmersivo en Unity
Mecánicas de interacción e interfaz para Oculus Quest
Coordinación logística en CESFAM Nueva Aurora
Cristóbal De La Hoz Cifuentes
Especialista en Machine Learning & Análisis de Datos
Extracción, limpieza y preprocesamiento de datos
Construcción, entrenamiento y validación de modelos ML
Integración del modelo de IA con el software
Análisis estadístico de resultados MoCA y UEQ-S
Neuroflex VR — Proyecto APT
6

## Slide 7
TAREAS A REALIZAR
Plan de trabajo
Tarea | Descripción | Duración | Responsable
Planificación y diseño técnico inicial | Requisitos, estructura y arquitectura de la solución VR | 2 semanas | Mauricio
Desarrollo de escenarios y mecánicas VR | Entornos interactivos (campo y ciudad) en Unity | 3 semanas | Mauricio
Implementación del modelo de Machine Learning | Entrenamiento y evaluación de algoritmos de detección | 2 semanas | Cristóbal
Validación de usabilidad y resultados cognitivos | Aplicación de UEQ-S y registro de métricas | 1 semana | Cristóbal
Duración total estimada: 8 semanas
Neuroflex VR — Proyecto APT
7

## Slide 8
TIEMPO
¿Cuánto nos tomaría?
8 semanas
de duración total, distribuidas en 4 etapas secuenciales de trabajo en dupla.
2sem
3sem
2sem
1sem
Planificación
Desarrollo VR
Modelo ML
Validación
Encaje con el período académico
La intervención (8 semanas, 2–3 sesiones semanales) se organiza de forma progresiva dentro del período académico de Portafolio de Título, dividiendo el trabajo en prototipo, modelo ML, pruebas y análisis.
Neuroflex VR — Proyecto APT
8

## Slide 9
COSTOS
Costos estimados
Basados en el equipamiento y recursos que requiere la propuesta (estimación referencial).
Recurso | Detalle | Costo estimado
Visor VR (Oculus/Meta Quest 2 o 3) | Hardware HMD para el prototipo y las sesiones | $400.000 – $700.000
Equipo de cómputo (desarrollo) | PC para Unity y entrenamiento de modelos ML | Ya disponible ($0)
Unity Engine | Motor de desarrollo del entorno VR | Gratuito
Librerías de Machine Learning (Python) | Herramientas open source para el modelo predictivo | Gratuito
Espacio CESFAM Nueva Aurora | Convenio institucional para las sesiones | Sin costo
Costo total estimado: ~$400.000 – $700.000 CLP (una sola inversión en hardware VR)
Neuroflex VR — Proyecto APT
9

## Slide 10
EN SÍNTESIS
Un prototipo funcional, medible y replicable
Problema real
Deterioro cognitivo y envejecimiento poblacional en Chile.
Solución concreta
VR (Unity + Oculus) más un módulo de Machine Learning.
8 semanas de trabajo
Planificación, desarrollo VR, modelo ML y validación.
Inversión acotada
Un visor VR; el resto del stack es gratuito y ya disponible.
Neuroflex VR — Proyecto APT
10